## Slide 1: Room Search
20134695 김명규
20130895 성호준
20161943 임민정

## Slide 2: 목차
프로젝트 아이디어
개발 배경
프로젝트 기능
업무 분담
프로젝트 스케줄

## Slide 3: 프로젝트 아이디어

## Slide 4: 개발 배경
스마트폰이 보급률이 90%를 넘어가는 시점에서 모바일 어플리케이션 시장은 가장 주목 받는 시장 중 하나이다.
신규 어플리케이션 제작만이 아니라 기존에 있던 프로그램들도 모바일 버전을 새로 만드는 수요가 높음
나중에 취업 활동에 모바일 어플 개발은 좋은 커리어가 될거라 생각이 됨
학기 시작 전 방구하러 다녔을 때 너무 힘들어서 자체적으로 제작해보고 싶었음

## Slide 5: 프로젝트 기능
회원가입 / 로그인 기능
매물 등록 기능
검색 기능
즐겨찾기 기능

## Slide 6: 업무 분담
김명규
- 안드로이드 GUI 제작
- 일정 소스 구현
임민정
- 기능 구현
- 일정 소스 구현
성호준
- 안드로이드 서버구현, 클라이언트 관련 사항
- 일정 소스 구현

## Slide 7: 프로젝트 스케줄
 | 9월 |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 | 
 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11
제안&발표 |  |  |  |  |  | 중간데모 | 중간고사 |  |  |  |  |  | 최종데모 | 
관련 내용 습득, SRS 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GUI 구현 및 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
기능구현 및 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
서버 설계 및 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
추가 기능 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8: Q&A